УТВЕРЖДЕН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изварин Н.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава Администрации Ковалевского сельского поселения

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Благоустройство территории Ковалевского сельского поселения»**

**ЗА 9 месяцев 2025 года**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус факти-ческого/ прогноз-ного зна-чения за отчет-ный период | Наименование показателя | Признак возрас-тания/ убыва-ния | Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ4 | Плано-вое зна-чение на конец отчет-ного пери-ода | Факти-ческое значе-ние на конец отчет-ного пе-риода | Прог-ноз-ное значе-ние на конец отчет-ного пери-ода | Под-твер-жда-ющий доку-мент | Пла-но-вое зна-че-ние на ко-нец теку-щего года | Ин-фор-маци-онная систе-ма | Прогноз-ное значение на конец теку-щего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | *Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Ковалевского сельского поселения уровнем благоустройства территорий»* | | | | | | | | | | |
| 1.1. | зеленый | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых произведен ремонт | возрас-тания | единиц | - | - | - | - | 2,0 | инфор-мац-ион-ная систе-ма отсут-ствует | 2,0 | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Еди-ница из-ме-ре-ния  (по ОКЕИ) | Уровень соответст-вия  Декомпо-зирован-ного меропри-ятия  (резуль-тата) | Базовое значе-ние | Плановое значение на конец отчет-ного периода | Фактичес-кое значение на конец отчетного периода | Прогноз-ное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец теку-щего год | Плановая дата наступле-ния контроль-ной точки | Фактичес-кая дата наступле-ния контроль-ной точки | Прогноз-ная дата наступле-ния конт-рольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Под-твер-ждаю-щий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Ковалевского сельского поселения уровнем благоустройства территорий» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Реализовано мероприятие по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования» | еди-ниц | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Левина К. А., специалист по благоустройству) | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.  «Состоялся весенний месячник чистоты» | - | - | - | - | - | - | - | 30 апреля 2025 г.; | 30 апреля 2025 г.; | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Левина К. А., специалист по благоустройству) | информация о ходе исполнения | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2.  «Состоялся весенний День древонасаждений» | - | - | - | - | - | - | - | 30 апреля 2025 г.; | 30 апреля 2025 г.; | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Левина К. А., специалист по благоустройству) | информация о ходе исполнения | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.5.  Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | 10 января 2025 г. | 10 января 2025 г. | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Левина К. А., специалист по благоустройству) | ИКЗ в плане-графике закупок | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2  «Реализовано мероприятие по организации уличного освещения, содержанию и ремонту объектов уличного освещения» | еди-ниц | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Левина К. А., специалист по благоустройству) | - |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1.  Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | 10 января 2025 г. | 10 января 2025 г. | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Левина К. А., специалист по благоустройству) | ИКЗ в плане-графике закупок | - |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Ковалевского сельского поселения»  (всего), в том числе: | 2880,3 | 4014,0 | 4014,0 | 2638,2 | 2638,2 | 65,7 | исполнение лимитов бюджетных обязательств предусмотрено в 4 квартале 2025 года |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет района | - | 1183,0 | 1183,0 | 1180,0 | 1180,0 | 99,7 | - |
| Бюджет поселения | 2880,3 | 2831,0 | 2831,0 | 1458,2 | 1458,2 | 51,5 | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1 «Реализовано мероприятие по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования» (всего), в том числе: | 1270,3 | 2453,3 | 2453,3 | 1985,4 | 1985,4 | 80,9 | исполнение лимитов бюджетных обязательств предусмотрено в 4 квартале 2025 года |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет района | - | 1183,0 | 1183,0 | 1180,0 | 1180,0 | 99,7 | - |
| Бюджет поселения | 1270,3 | 1270,3 | 1270,3 | 805,4 | 805,4 | 61,1 | - |
| 951 05030540220100 240 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | - |
| 951 05030540220120 240 | 1260,3 | 2443,3 | 2443,3 | 1985,4 | 1985,4 | 81,3 | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - | - |
| Мероприятие (результат) 1 «Реализовано мероприятие по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования» (всего), в том числе: | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 652,8 | 652,8 | 41,8 | исполнение лимитов бюджетных обязательств предусмотрено в 4 квартале 2025 года |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |  | - | - |
| Бюджет района | - | - | - | - |  | - | - |
| Бюджет поселения | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 652,8 | 652,8 | 41,8 | - |
| 951 05030540220090 240 | 1560,7 | 1560,7 | 1560,7 | 652,8 | 652,8 | 41,8 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - | - |