## УТВЕРЖДЕН

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Изварин Н.В.

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава Администрации Ковалевского сельского поселения

|  |
| --- |
|  |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ**

***«Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения»***

**ЗА 9 месяцев 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей государственной (комплексной) программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя  Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| *Цель 1 муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Ковалевского сельского поселения»* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | зеленый | Количество  благоустроенных  общественных  территорий | возрастания | единиц | – | – | – | Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения №126 от 20.12.2018 г. «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» | 1 | 1 | – | показа-тель годовой (дости-жение запла-нировано на конец 2025 года) |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Муниципальная программы***  ***Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» (всего), в том числе:*** | ***1,0*** | ***1,0*** | ***1,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***исполнение лимитов бюджетных обязательств предусмотрено в 4 квартале 2025 года -*** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения» (всего), в том числе:*** | ***1,0*** | ***1,0*** | ***1,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***исполнение лимитов бюджетных обязательств предусмотрено в 4 квартале 2025 года*** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |