РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______	                               № ____	                  х. Платово

Об утверждении  отчета  об  исполнении

муниципальной долгосрочной  целевой

программы «Комплексное благоустройство

территории, развитие коммунальной

инфраструктуры и дорожного хозяйства

Ковалевского сельского поселения на

2012 – 2015 годы»  за 2013 год

В соответствии с постановлением Главы Ковалевского сельского поселения от 09.08.2012 № 37 «О порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Ковалевского сельского поселения»,  руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство территории, развитие коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Ковалевского сельского поселения на 2012 – 2015 годы»  за 2013 год согласно приложениям.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте Администрации поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            на начальника сектора экономики и финансов Конюхову С.А.

Глава  Ковалевского

сельского поселения	            П.А. Ковалев

## Приложение

## к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения

## от _._.2014  № __

ОТЧЕТ

о финансировании проводимых программных мероприятий

«Комплексное благоустройство территории, развитие коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Ковалевского сельского поселения на 2012 – 2015 годы» за 2013 год

I.Основные результаты

Муниципальной долгосрочной целевой программой «Комплексное благоустройство территории, развитие коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Ковалевского сельского поселения на 2012 – 2015 годы» на 2013 год предусмотрено финансирование в сумме 857,8 тыс. руб., из них местного бюджета – 857,8 тыс. руб. Фактически исполнено 850,1 тыс. руб., из них местного бюджета – 850,1 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В рамках реализации программы были проведены следующие мероприятия:

средства бюджета Ковалевского сельского поселения были направлены на мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения:  по скашиванию травы в летний период вдоль внутри поселковых дорог, по озеленению (содержание территории парка); по благоустройству кладбищ; противоклещевая обработка; проведение сезонной уборки территорий населенных пунктов- вывоз мусора со стихийных свалок на сумму 219,2 тыс. руб.

Также были проведены мероприятия в области коммунального хозяйства- капитальный ремонт в котельной №3 ст.Замчалово; услуги по оценке водопровода и тех. паспорта на сумму 516,9 тыс.руб.

Кроме того, были произведены работы по содержанию внутри поселковых дорог общего пользования местного значения в частности, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 100 м3 на километр, механизированная снегоочистка, расчистка внутри поселковых дорог от снежных заносов, в хуторах Платово, х. Ясный, хуторах Верхняя и Нижняя Ковалевка  - всего по дорожной деятельности затрачено 113,9 тыс.руб.

Общий объем  фактически произведенных расходов на проводимые мероприятия Программы представлен в Таблице № 1.

2.Меры по реализации программы.

В 2013 году были внесены изменения постановлениями  от 19.04.2013 № 31/1, от 31.05.2013 № 46, от 26.06.2013 № 50, от 28.06.2013 № 55, от 10.10.2013 № 73/1. Причинами необходимости внесения изменений в Программу были изменения стоимости оборудования и услуг на рынке продаж, а также изменения, возникшие в ходе реализации Программы проблемы, которые были решены в рамках Программы.

3.Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей. Показатели оценки эффективности реализации программы приведены в Таблице №2.

По большинству целевых показателей отрасли достигнуты плановые значения, либо фактические значения данных показателей лучше плановых, что подтверждает необходимость продолжения выполнения мероприятий в рамках настоящей Программы.

Отдельные показатели результативности Программы  достигли запланированных значений.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет поселения – 850,1 тыс. рублей / 857,8 тыс. рублей х 100% = 99,1%.

Анализ реализации Программы в 2013 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

4.Дальнейшая реализация программы.

В 2014 году реализация данной программы не предусмотрена в соответствии с Постановлением №68 от 05.09.2013 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения  и Методических рекомендаций» пунктом 5 и Постановлением №77  от 24.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», сроки реализации которой 2014 - 2020 годы.

## Таблица № 1

О Т Ч Е Т

о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий

«Комплексное благоустройство территории, развитие коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Ковалевского сельского поселения на 2012 – 2015 годы»

за 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения об утверждении программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюд- жет | бюджет района | бюджет поселения | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюд- жет | бюджет района | бюджет поселения | всего | федеральный бюд-жет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Про- грамме | 235,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,6 | 857,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 857,8 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 7,8 |
|  | Подпрограмма № 1 | 115,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,6 | 115,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,6 | 113,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,9 | 1,7 |
|  | Подпрограмма № 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522,2 | 516,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 516,9 | 5,3 |
|  | Подпрограмма № 3 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 219,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,2 | 0,8 |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной

целевой программы «Комплексное благоустройство территории, развитие коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Ковалевского сельского поселения на 2012 – 2015 годы»

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактические достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | Отклонение от планового значения |
| 1 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий | Ед. |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения в осенне-зимний период | час | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 |
| 3 | Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию дорог, тротуаров и аллей | час | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 4 | Стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка | Ед. | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | -2 |
| 5 | Увеличение количества мест массового отдыха | Ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | +2 |
| 6 | Организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового отдыха населения от клещей | Га | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации отходов жизнедеятельности из мест общего пользования, мест массового отдыха | час | 91 | 92 | 92 | 92 | 91 | -1 |