**Перечень поручений**

**сформированный по итогам отчета Главы Администрации Ковалёвского сельского поселения, за первое полугодие 2020 года.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень поручений | Решения по исполнению перечня поручений |
|  | Дороги. |  |
| 1 | -провести обрезку растительности на обочине внутрипоселковой а/д по ул. Степная, в х. Платово от д. №5 к д. №17. | с15.07. - 25.07.2020г. будет проведена обрезка и вывоз растительности с обочины а/д по ул. Степная, х. Платово на полигон ТКО. |
| 2 | - установить дорожные знаки, регулирующие дорожное движение на перекрёстке улиц Кооперативная и ул. Заводская станции Замчалово. | В соответствии с правилами организации дорожного движения, Администрацией Ковалёвского сп, будет подана заявка на комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района, для согласования размещения дорожных знаков. В 2021году будет разработана Схема ОДД.  |
|  | Благоустройство и ВКХ  |  |
| 3 | - подготовить игровую площадку для волейбола и футбола в х. Верхняя Ковалёвка | По согласованию с жителями будет подготовлен проект и сформирован з.у. для участия в конкурсе инициативного бюджетирования в 2021 г. |
| 4 | - обрезать деревья в парковой зоне отдыха в х. Платово, ул. Советская. | В настоящее время ведутся работы по обрезке кроны сухих веток в парковой зоне. |
| 5 | - интернет в х. Платово и х. Нижняя Ковалёвка | На территории Красносулинского района проходит реализация проекта «Устранение цифрового неравенства в населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек». в 2019 году построена волоконно-оптическая линия связи которая предусматривает установку точек коллективного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi. Для работы с абонентами готовиться проект и пакет предоставляемых услуг. |
| 6 | - провести ремонт колодцев ВКХ (люки, задвижки) | Направлено письмо обслуживающей организации ГУП РО «УРСВ» Гуковский производственный участок |
| 7 | - газификация х. Платово | Проведена корректировка расчетной схемы газоснабжения х. Платово, получено и внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности от 11.01.2018г.  |