РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2024 ( 19

х. Платово

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ковалевского

сельского поселения                                                                    Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 23.03.2024 № 19

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2023 год.

В целях  повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ковалевского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Ковалевского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденной постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 № 123 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- своевременно производилась оплата взносов «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;

- своевременно производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 7 субботников, в ходе которых приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок;

- проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке;

- организован подвоз песка к местам захоронений;

- проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- регулярно производились работы по спилу сухих и аварийных деревьев;

- выполнены услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- утилизация ртутьсодержащих отходов

- проведены 3 мероприятия по уборке мусора и несанкционированных свалок;

- происходило информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Ковалевского сельского поселения» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Газификация Ковалевского сельского поселения» не запланировано

Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» выполнено.

Основное мероприятие 1.3 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.» Данное мероприятие предусматривает освещение на информационных стендах, на сходах граждан вопросов ЖКХ.

Основное мероприятие 1.4 Взносы «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов выполнено в полном объеме. Своевременно производилась оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Ковалевского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

За отчетный период производилась оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории Ковалевского сельского поселения» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1  «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно 2 муниципальным контрактам.

Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» выполнено в полном объеме. Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» выполнено в полном объеме. Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Ковалевского сельского поселения.

Основное мероприятие 2.4 «Организация содержания мест захоронений» выполнено в полном объеме. Были приобретены материалы для благоустройства памятников.

Основное мероприятие 2.5 «Информирование населения по вопросам благоустройства» Ведется освещение на информационных стендах, на сходах граждан вопросов благоустройства.

Основное мероприятие 2.6. «Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территории» не запланировано

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Ковалевского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Своевременно производилась оплата за уличное освещение, увеличилась общая протяженность фактически освещенных улиц. Проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности; выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;  регулярно производились работы по спилу сухих и аварийных деревьев; привлекались школьники для оказания услуг по уборке и благоустройству территории памятника воинам Великой Отечественной войны. Проведены 5 мероприятий по уборке мусора и несанкционированных свалок. Благоустройство мест захоронений. Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 7 субботников, в ходе которых приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Регулярное информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

В рамках подпрограммы 3 «Переселение граждан из  аварийного жилищного фонда на территории Ковалевского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение мероприятий по  переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» по данному мероприятию средств запланировано не было.

Основное мероприятие 3.2 «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» по данному мероприятию средств запланировано не было.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения  по отношению к запланированному объему поступления доходов, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы не в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1244,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 12,9 тыс. рублей;

бюджет района –0,0  тыс. рублей;

бюджет поселения – 1244,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 27.12.2023 № 82 ««О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2022 № 55 «О бюджете Ковалевского сельского поселения  Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 4 883,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью –                  4 883,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 2659,3тыс. рублей;

бюджет района – 456,9 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1767,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4640,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 2 659,3 тыс. рублей;

бюджет района – 456,9 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1 523,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 243,4 тыс. рублей – экономия по факту оказанных услуг.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю не достигнуты плановые значения, по 2 показателям мероприятия не запланированы.

Показатель 1. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения» - 100%,100%.

Показатель 2 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» – 48%, 48%.

Показатель 1.1 «Доля жителей, обеспеченных питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» – 100%, 100%.

Показатель 1.2 «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене» – 12%, 12%. Отсутствие капитального ремонта и замены водопроводных труб.

Показатель 1.3 «Уровень газификации Ковалевского сельского поселения» – 30%, 0%. Работы по газификации  не проведены из-за отсутствия денежных средств в бюджете.

Показатель 2.1 «Доля жителей, охваченных услугами  по вывозу мусора» – 90%, 90%.

Показатель 2.2 «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен  ремонт» – 1 ед., 1 ед.

Показатель 2.3 «Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий» – 80%, 80%.

Показатель 3.1 «Доля граждан,  реализовавших свое право на  переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения»  - Выполнение данного мероприятия в отчетном году не предусмотрено.

Показатель 3.2 «Доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу» – 100%, 100%. В отчетном периоде были заключены договора на снос двух аварийных жилых домов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 -0;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4640,0  тыс. рублей / 4 883,4  тыс. рублей = 0,95.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,95=1,05, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,8 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,05 х 0,21 = 0,91 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году возникла экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в сумме 243,4 тыс. рублей, в связи с экономией по факту оказанных услуг.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.11.2023  № 41 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 22.12.2023 № 80 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2024-2026 годах.

### Приложение 1

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Ковалевского сельского поселения

### «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

### за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Левина К.А. | х | х | х | Снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры. Обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания. | Снижен уровень износа коммунальной инфраструктуры. Обеспечены благоприятные и безопасные условия проживания. | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Газификация Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Левина К.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Газификация населенных пунктов сельского поселения | В отчетном периоде расходов по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования не предусмотрено |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Левина К.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры | За отчетный период заключен договор на актуализацию схемы теплоснабжения. | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Левина К.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 20 сходов | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Взносы «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества | Глава Администрации поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Левина К.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания. | Производится своевременная и полная уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Приобретение специализированной коммунальной техники | Глава Администрации поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Левина К.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | качественное и своевременное решение вопросов местного значения, что значительно увеличит социально-экономические показатели выполнения поставленных задач | В отчетном периоде финансирование не предусмотрено |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Глава Администрации поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Левина К.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания. | В отчетном периоде были выплачены предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов расположенных по адресу : ст. Замчалово ул. Кооперативная дом 11, ул. Заводская дом 13 | Глава Администрации поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Левина К.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | качественное и своевременное решение вопросов местного значения, что значительно увеличит социально-экономические показатели выполнения поставленных задач | - |  |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Левина К.А. | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | За отчетный период заключить с Администрацией Красносулинского района соглашение о передаче полномочий на обеспечение организации водоснабжения и водоотведения. Организовать оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. | За отчетный период Производится оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Выплачены предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги. | - |
| 6 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Ковалевского сельского поселения» | Администрации поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Левина К.А. | х | х | х | Увеличилась общая протяженность фактически освещенных улиц. Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Ковалевского сельского поселения. Для удобства населения организовывается благоустройство мест захоронений, ликвидация сорной растительности. | Увеличилась общая протяженность фактически освещенных улиц. Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Ковалевского сельского поселения. Для удобства населения организовывается благоустройство мест захоронений, ликвидация сорной растительности. |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Администрации поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Левина К.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | За отчетный период была произведена оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно 2 муниципальным контрактам. | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Администрации поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Левина К.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Администрации поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Левина К.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Ковалевского сельского поселения. | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.4 «Организация содержания мест захоронений» | Администрации поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Левина К.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | За отчетный период были проведены субботники по благоустройству кладбищ и текущему ремонту мест захоронений ВОВ. | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Администрации поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Левина К.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и официальном сайте Ковалевского сельского поселения размещаются объявления по вопросам благоустройства | - |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрации поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Левина К.А. | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. На услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | - |
| 14 | Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по земельным и имущественным отношениям Алифанова О.А. | х | х | х | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу в благоустроенные жилые помещения | В отчетном периоде проведены расходы по сносу 2-х аварийных домов. |  |
| 15 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции». | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по земельным и имущественным отношениям Алифанова О.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу в благоустроенные жилые помещения | В отчетном периоде расходов по переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ковалевского сельского поселения не предусмотрено стоимости. |  |
| 16 | Основное мероприятие 3.2. «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу». | Глава Администрации поселения Изварин Н.В Специалист по земельным и имущественным отношениям Алифанова О.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу | В отчетном периоде проведены расходы по сносу 2-х аварийных домов. |  |
| 17 | Контрольное событие подпрограммы 3 | Глава Администрациипоселения Изварин Н.В Специалист по земельным и имущественным отношениям Алифанова О.А. | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу в благоустроенные жилые помещения | В отчетном периоде расходов по переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ковалевского сельского поселения не предусмотрено. В отчетном периоде проведены расходы по сносу 2-х аварийных домов. |  |

### Приложение 2

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Ковалевского сельского поселения

### «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | Всего | 4883,4 | 4883,4 | 4640,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 2659,6 | 2659,3 | 2659,3 |
|  | бюджет района | 456,9 | 456,9 | 456,9 |
|  | бюджет поселения | 1767,2 | 1767,2 | 1523,8 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения» | Всего | 978,1 | 978,1 | 947,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 456,9 | 456,9 | 456,9 |
|  | бюджет района | 319,5 | 319,5 | 319,5 |
|  | бюджет поселения | 179,1 | 179,1 | 171,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Газификация Ковалевского сельского поселения» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Всего | 604,0 | 604,0 | 573,9 |
| Основное мероприятие 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Взносы «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Всего | 32,0 | 32,0 | 31,4 |
| Основное мероприятие 1.5. Приобретение специализированной коммунальной техники | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Всего | 342,1 | 342,1 | 342,1 |
| Основное мероприятие 1.7. Субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов расположенных по адресу : ст. Замчалово ул. Кооперативная дом 11, ул. Заводская дом 13 | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Ковалевского сельского поселения» | Всего | 1400,1 | 1400,1 | 1187,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 1400,1 | 1400,1 | 1187,4 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Всего | 1303,2 | 1303,2 | 1091,3 |
| Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Всего | 86,9 | 86,9 | 86,2 |
| Основное мероприятие 2.4. «Расходы по организации содержания мест захоронений» | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ковалевского сельского поселения» | Всего | 2505,2 | 2505,2 | 2505,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 2339,8 | 2339,8 | 2339,8 - |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 165,4 | 165,4 | 165,3 |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции». | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу». | Всего | 2505,2 | 2505,2 | 2505,1 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 2 | Показатель 1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Показатель 2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | проценты | 50 | 48 | 48 | - |
| 4 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения» |
| 6 | Показатель 1.1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 7 | Показатель 1.2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | проценты | 14 | 12 | 12 | -. |
| 8 | Показатель 1.3. Уровень газификации Ковалевского сельского поселения | проценты | 20 | 30 | 0 | В отчетном периоде мероприятия не запланированы. |
| 9 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Ковалевского сельского поселения» |
| 10 | Показатель 2.1. Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | проценты | 80 | 90 | 90 | - |
| 11 | Показатель 2.2. Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | проценты | 1 | 1 | 1 | - |
| 12 | Показатель 2.3. Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | проценты | 70 | 80 | 80 | - |
| 13 | Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ковалевского сельского поселения» |
| 14 | Показатель 3.1 Доля граждан, реализовавших свое право на переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения | проценты | - | - | - | - |
| 15 | Показатель 3.2 Доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу | проценты | - | 100 | 100 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 12 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Нескромная В.О. | X | X | X | 978,1 | 978,1 | 947,4 | 30,7 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Газификация Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 604,0 | 604,0 | 573,9 | 30,1 оплата за фактически выполненные услуги |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 12 сходов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Взносы «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. | Данное мероприятие предусматривает уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в целях формирования фонда капитального ремонта. Была произведена оплата «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на сумму 35,3 тыс. рублей. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 32,0 | 32,0 | 31,4 | 0,2 оплата за фактически выполненные услуги |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Приобретение специализированной коммунальной техники | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О | Данное мероприятие предусматривает приобретение специализированной коммунальной техники | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О | Данное мероприятие предусматривает возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 342,1 | 342,1 | 342,1 | - |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов расположенных по адресу : ст. Замчалово ул. Кооперативная дом 11, ул. Заводская дом 13 | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О | Данное мероприятие предусматривает выполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов расположенных по адресу : ст. Замчалово ул. Кооперативная дом 11, ул. Заводская дом 13 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. В целях формирования фонда капитального ремонта была произведена оплата «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 10 | Подпрограмма 2 . «Мероприятия по благоустройству территории Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. |  | X | X | 1400,1 | 1400,1 | 1187,4 | 212,7 |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. | За отчетный период была произведена оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно 2 муниципальным контрактам. Заключен и оплачен 1 договор на ремонт уличного освещения на территории Ковалевского с/п. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1303,2 | 1303,2 | 1091,3 | 211,9 оплата за фактически оказанные услуги |
| 12 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. | Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения о необходимости очистки дворовых территорий от мусора. За отчетный период проводились 5 субботников по уборке территории Ковалевского сельского поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. | Для реализации данного мероприятия были заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования. На покос травы и вырубку поросли. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 86,9 | 86,9 | 86,2 | 0,7 оплата за фактически оказанные услуги |
| 14 | Основное мероприятие 2.4. «Расходы по организации содержания мест захоронений» | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. | За отчетный период были проведены субботники по благоустройству кладбищ и текущему ремонту мест захоронений ВОВ. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 15 | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и официальном сайте Ковалевского сельского поселения размещаются объявления по вопросам благоустройства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 16 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 17 | Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрация поселения Изварин Н.В специалист по земельным и имущественным отношениям Алифанова О.А. |  | X | X | 2505,2 | 2505,2 | 2505,1 | - |
| 18 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции». | Глава Администрация поселения Изварин Н.В специалист по земельным и имущественным отношениям Алифанова О.А. | В отчетном периоде мероприятия не запланированы. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 19 | Основное мероприятие 3.2. «Мероприятия на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, включая разработку проектно-сметной документации и проведение достоверности сметных нормативов». | Глава Администрация поселения Изварин Н.В специалист по земельным и имущественным отношениям Алифанова О.А. | В отчетном периоде выполнены работы по разработке проектной документации на снос двух многоквартирных жилых домов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2505,2 | 2505,2 | 2505,1 | - |
| 20 | Контрольное событие программы 3. | Глава Администрация поселения Изварин Н.В специалист по земельным и имущественным отношениям Алифанова О.А | В отчетном периоде выполнены работы по разработке проектной документации на снос двух многоквартирных жилых домов | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 21 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 4883,4 | 4883,4 | 4640,0 | 243,4 |