РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.10.2025 № 35
х. Платово
О внесении изменений в Распоряжение Администрации Ковалевского сельского поселения от 11.12.2024 № 44
В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения  от 26.08.2024 № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения», постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения  от 26.08.2024 № 70 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ковалевского сельского поселения», постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 22.10.2025 № 85  «О внесении изменений в Приложение к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения №122 от 20.12.2018 г.», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение»,-

1.
Внести изменения в единый аналитический план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  на 2025 год согласно приложению.

2.
Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения в сети «Интернет»
3.     Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Ковалевского сельского поселения           Н.В. Изварин 
Приложение 

к распоряжению Администрации Ковалевского сельского поселения от 22.10.2025 № 35
Единый аналитический план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2025 год 

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Ковалевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки


	Срок реализации
	Ответственный исполнитель

(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной
бюджет
	федеральный
бюджет
	бюджет района
	бюджет поселения
	внебюд-жетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	
	9

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной  инфраструктуры Ковалевского сельского поселения»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Ковалевского сельского поселения

(Левина К.А.,

Специалист по благоустройству)
	2865,1
	0,0
	0,0
	2865,1
	0,0
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Проведен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Х
	31.12.2025
	Администрация Ковалевского сельского поселения

(Левина К.А.,

Специалист по благоустройству)
	2865,1
	0,0
	0,0
	2865,1
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.

Закупка включена в план закупок
	Х
	10.01.2025 
	Администрация Ковалевского сельского поселения

(Левина К.А.,

Специалист по благоустройству)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2.

Заключены муниципальные контракты (договора)
	Х
	25.12.2025
	Администрация Ковалевского сельского поселения

(Левина К.А.,

Специалист по благоустройству)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3
	Контрольная точка 1.3.

Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов Ковалевского сельского поселения
	Х
	25.12.2025
	Администрация Ковалевского сельского поселения

(Левина К.А.,

Специалист по благоустройству)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4
	Контрольная точка 1.4.

Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору)
	Х
	30.12.2025
	Администрация Ковалевского сельского поселения

(Левина К.А.,

Специалист по благоустройству)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Ковалевского сельского поселения

(Левина К.А.,

Специалист по благоустройству)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена организация дорожного движения»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Ковалевского сельского поселения

(Левина К.А.,

Специалист по благоустройству)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1.
	Контрольная точка 1.1.

Закупка включена в план закупок
	Х
	10.05.2025
	Администрация Ковалевского сельского поселения

(Левина К.А.,

Специалист по благоустройству)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.2
	Контрольная точка 1.2.

Заключены муниципальные контракты (договора)
	Х
	25.12.2025
	Администрация Ковалевского сельского поселения

(Левина К.А.,

Специалист по благоустройству)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольная точка 1.3.

Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов Ковалевского сельского поселения
	Х
	25.12.2025
	Администрация Ковалевского сельского поселения

(Левина К.А.,

Специалист по благоустройству)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольная точка 1.4.

Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору)
	Х
	30.12.2025
	Администрация Ковалевского сельского поселения

(Левина К.А.,

Специалист по благоустройству)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2

«Обеспечены профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»
	09.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Ковалевского сельского поселения

(Левина К.А.,

Специалист по благоустройству)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.1.
	Контрольная точка 2.1.

Проведены мероприятия в образовательных учреждениях по  пропаганде соблюдения правил дорожного движения
	Х
	31.12.2025
	Администрация Ковалевского сельского поселения

(Левина К.А.,

Специалист по благоустройству)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Итого по муниципальной  
программе
	X
	X
	X
	2865,1
	0,0
	0,0
	2865,1
	0,0
	0,0

	
	
	X
	X
	Администрация Ковалевского сельского поселения
	2865,1
	0,0
	0,0
	2865,1
	0,0
	0,0


