РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.12.2024 № 44

х. Платово

Об утверждении  единого аналитического плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения  от 26.08.2024 № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения», постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения  от 26.08.2024 № 70 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ковалевского сельского поселения», постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 06.12.2024 № 102  «О внесении изменений в Приложение к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения №122 от 20.12.2018 г.», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение»,-

1.	Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  на 2025 год согласно приложению.

2.	Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения в сети «Интернет»

3.     Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Ковалевского сельского поселения           Н.В. Изварин

Приложение

к распоряжению Администрации Ковалевского сельского поселения от

11.12.2024 №44

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Ковалевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.А., Специалист по благоустройству) | 500,7 | 0,0 | 0,0 | 500,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Проведен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Х | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.А., Специалист по благоустройству) | 500,7 | 0,0 | 0,0 | 500,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | Х | 10.01.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.А., Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Заключены муниципальные контракты (договора) | Х | 25.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.А., Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3. Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов Ковалевского сельского поселения | Х | 25.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.А., Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору) | Х | 30.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.А., Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.А., Специалист по благоустройству) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена организация дорожного движения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.А., Специалист по благоустройству) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | Х | 10.05.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.А., Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Контрольная точка 1.2. Заключены муниципальные контракты (договора) | Х | 25.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.А., Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.3. Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов Ковалевского сельского поселения | Х | 25.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.А., Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору) | Х | 30.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.А., Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечены профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.А., Специалист по благоустройству) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1. Проведены мероприятия в образовательных учреждениях по пропаганде соблюдения правил дорожного движения | Х | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.А., Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 500,7 | 0,0 | 0,0 | 500,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | X | X | Администрация Ковалевского сельского поселения | 500,7 | 0,0 | 0,0 | 500,7 | 0,0 | 0,0 |