РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.12.2024 №47

х. Платово

Об утверждении  единого аналитического плана муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской

среды на территории Ковалевского сельского поселения» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения  от 26.08.2024 № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения», постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения  от 26.08.2024 № 70 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ковалевского сельского поселения», постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 06.12.2024 № 105 «О внесении изменений в Приложение к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения №126 от 20.12.2018 г.», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

- Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения»  на 2025 год согласно приложению.

- Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Ковалевского сельского поселения	                    		Н.В. Изварин

Приложение

к распоряжению Администрации Ковалевского сельского поселения от  11.12.2024 №47

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Ковалевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет поселения | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Ковалевского сельского поселения, специалисты (Левина Кристина Александровна, специалист по благоустройству Администрации Ковалевского сельского поселения) | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Благоустроенные общественные территории населенных пунктов Ковалевского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К. А., специалист по благоустройству) | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | Х | 10.01.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К. А., специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Заключены муниципальные контракты (договора) | Х | 25.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К. А., специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3. Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов Ковалевского сельского поселения | Х | 25.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К. А., специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору) | Х | 25.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К. А., специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2 «Проведен весенний месячник чистоты»» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К. А., специалист по благоустройству) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1. ««Состоялся весенний месячник чистоты)» | Х | 25.04.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К. А., специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 3 «Проведен весенний день древонасаждения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К. А., специалист по благоустройству) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Контрольная точка 3.1. «Состоялся весенний день древонасаждения» | Х | 30.04.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К. А., специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 4 «Проведен осенний месячник чистоты» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К. А., специалист по благоустройству) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1 | Контрольная точка 4.1. «Состоялся осенний месячник чистоты» | Х | 30.09.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К. А., специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 3 «Проведен осенний день древонасаждения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К. А., специалист по благоустройству) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1 | Контрольная точка 3.1. «Состоялся осенний день древонасаждения» | Х | 30.09.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К. А., специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
|  |  | X | X | Администрация Ковалевского сельского поселения | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |