Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2016 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | X | X | X | 1 411,0 | 1 411,0 | 659,0 | 659,0 | 752,0 оплата производилась за фактически оказанные услуги по ремонту и содержанию дорог |
| 2 | Основное мероприятие1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | За отчетный период были заключены и исполнены муниципальные контракты № 30 от 27.03.2016 г., № 79 от 12.05.16 г.; по восстановлению профиля грунтовых дорог; № 11 от 04.06.2016 г.по скашиванию травы на обочинах . | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 1 244,9 | 1 244,9 | 609,9 | 609,9 | 635,0 оплата производилась за фактически оказанные услуги по ремонту и содержанию дорог |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | Заключены 2 договора ( за счет областных средств, средств софинансирования Красносулинского раона и софинансирования поселения) | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 117,0 | 117,0 | 0,0 | 0,0 | 117,0 оплата производилась за фактически оказанные услуги по ремонту и содержанию дорог |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | Заключен договор с УМП ТБТИ № 12 от 25.03.2016 на внеплановую инвентаризацию объектов (внутри поселковая дорога) | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | - |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, скашиванию травы на обочинах, по очистке проезжей части дорог и обочин. Заключено 15 договоров на ремонт и содержание автомобильных дорог. | X | 01.07.2016 | X | X | X | X | Х |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | X | X | X | 640,5 | 640,5 | 99,0 | 99,0 | 541,5 оплата производилась за фактически оказанные услуги по ремонту и содержанию дорог |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | Приобретение и установка дорожных знаков | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 640,5 | 640,5 | 99,0 | 99,0 | 541,5 оплата производилась за фактически оказанные услуги по ремонту и содержанию дорог |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | За отчетный период в рамках профилактической работы проводились профилактические беседы с различными категориями участников дорожного движения. С 12 мая по 11 июня проведены мероприятия «Внимание, дети!». Проведены мероприятия в общеобразовательных школах: "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!" | 01.01.2016 | 01.07.2016 | - | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | Проводились профилактические беседы с различными категориями участников дорожного движения. С 12 мая по 11 июня проведены мероприятия «Внимание, дети!». Проведены мероприятия в общеобразовательных школах: "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!" Разработка дислокации дорожных знаков в 2015 года не производилась. | X | 01.07.2016 | X | X | X | X | Х |
| 10 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 2 051,5 | 2 051,5 | 758,0 | 758,0 | 1 293,5 |

Глава Ковалевского  сельского поселения                                                  Изварин Н.В.

Исполнитель – начальник СЭФ Шульц Ю.Г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 24.10.2013 № 80.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2 051,5 тыс. руб. В первом полугодии 2016 года заключено 10 договоров на сумму 758,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 758,0 тыс. рублей или 37,0 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ковалевского  сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры  Ковалевского  сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского  сельского поселения от 05.09.2013 № 68 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 26.12.2016 № 51 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 1 411,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий. В 2016 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.3.«Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, скашиванию травы на обочинах, по очистке проезжей части дорог и обочин. Заключено 1 договоров на ремонт и содержание автомобильных дорог.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено два основных мероприятий                 (2.1.«Организация дорожного движения»; 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Проводились профилактические беседы с различными категориями участников  дорожного движения. С 12 мая по 11 июня проведены мероприятия «Внимание, дети!». Проведены мероприятия в  общеобразовательных школах: "Внимание    - дети!", "Внимание  - пешеход!" Разработка дислокации дорожных знаков в 2015 года не производилась.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Ковалевского

сельского поселения                                                                Изварин Н.В.

Исполнитель:

Начальник СЭФ – Шульц Ю.Г.